1. 确定分工（暂时）

项目经理：马毅鸣

需求分析师：张霈飏

程序员：朱晏莎（前端），王馨瑶（后端）

测试人员：肖润宇

配置管理员：权芯萍

1. 确定开发模型：敏捷开发
2. 定计划

需求分析文档（2020.10.21）

配置管理文档（2020.10.25）

概要设计文档（2020.11.1）

可执行架构（2020.11.15）

找师傅模块（2020.11.19）

作业指导模块（2020.11.23）

课业管理模块（2020.11.27）

远程视频模块（2020.12.1）

实验指导模块（2020.12.5）

测试完成并交付（2020.12.13）

PS：以上内容一切以真实情况为准

1. 需要学习的内容：java;html;vue.js;springboot;axious;git